REGISTRO DE LAS 10 DAILYS SCRUM — ORDEN COHERENTE Y SUCESIVO

Barbarian Inventory — Cronología Priorizada por Dependencias de Negocio y Guía de Evidencias

| Proyecto / Empresa: | Barbarian Inventory — Cervecería Barbarian (Lima, Perú) |
| --- | --- |
| Período del Sprint: | 03 de Octubre al 23 de Octubre de 2026 (10 Dailys de trabajo) |
| Equipo de Desarrollo: | 3 Integrantes (Piero Montalvo: Backend/DB, Dev 2: Frontend/UI, Dev 3: QA/DevOps) |
| Metodología: | Scrum Ágil (Guía SBOK) — Cadena Sucesiva de Valor |
| Infraestructura en la Nube: | Render (PostgreSQL + API Backend) + Vercel (Frontend Web) |

# 1. Matriz de Coherencia y Dependencias del Sprint

El presente orden respeta la lógica de construcción de un restaurante cervecero: primero se normalizan los insumos base; con ellos se formulan subproductos y recetas; luego se homologan proveedores y se respalda el almacén; posteriormente se habilita la comanda de salón, se reacomoda el backlog para incorporar barra libre a costo cero, se descuentan los barriles de cerveza por receta, se escala a las 4 sedes oficiales y se culmina con el control de desabastecimiento y el despliegue final a producción.

| Daily / Fecha | Historia de Usuario | Tema Central de la Sesión | Dependencia Lógica |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily 1 (06/10) | HU-02 | Medidas Estándar (KGM/LTR) y Dropdown de Productos | Cimiento de todo el catálogo. |
| Daily 2 (07/10) | HU-04B | Formulación de Subproductos de Cocina (SP-XXXX) | Requiere insumos en KGM/LTR. |
| Daily 3 (08/10) | HU-08 | Fichas Técnicas de Recetas en g y mL (Decimal) | Usa los insumos y subproductos. |
| Daily 4 (09/10) | HU-04 | Homologación de Proveedores y Categorías | Define quién vende los insumos. |
| Daily 5 (10/10) | HU-05 | Consolidación de Almacén y Backup de Base de Datos | Cierra el catálogo de semana 1. |
| Daily 6 (13/10) | HU-16/18 | Punto de Venta en Salón (Plano de Mesas y Comandas) | Usa los platos de la carta. |
| Daily 7 (15/10) | Proc 10.3 | ⭐ Redefinición del Backlog y Barra Libre S/. 0.00 | Reorganización de prioridades. |
| Daily 8 (17/10) | HU-17/08 | Cobro de Cuenta y Descuento de Barriles por Receta | La venta descuenta el almacén. |
| Daily 9 (20/10) | HU-08B | Sedes Oficiales (TDA-001 a 004) y Transferencias | Expande el flujo a la cadena. |
| Daily 10 (23/10) | HU-04C/DoD | Límites de Stock por Tienda y Despliegue en la Nube | Cierre del Sprint en producción. |

# 2. Desarrollo Detallado de las 10 Dailys con Guía de Evidencias

## Daily 1 — Lunes 06 de Octubre: Estandarización de Medidas y Catálogo Base

Historia de Usuario Asociada: HU-02: Catálogo con Unidades de Medida Estándar (KGM/LTR/C62)

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Analicé la tabla producto y elaboré el script SQL (20261010_unidades_unece.sql) con los códigos internacionales estándar y la restricción ck_producto_unidad.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a estructurar la tabla de subproductos para preparaciones intermedias de cocina.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, las 6 tablas dependientes de productos quedaron mapeadas.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura en pgAdmin o GitHub del script SQL mostrando la restricción CHECK (unidad IN ('KGM', 'LTR', 'C62')).

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Reemplacé el cuadro de texto libre por el menú desplegable en el formulario de creación de productos (ProductsPage.tsx).

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a maquetar la interfaz de subproductos de cocina.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, el selector muestra con claridad Kilogramo (kg), Litro (L) y Unidad.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la ventana modal 'Nuevo producto' con el menú desplegable azul abierto mostrando Kilogramo (kg), Litro (L) y Unidad.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Realicé la prueba de registrar el producto Prueba1 (AB-003) con presentación de 0.05 kg y comprobé que la base de datos lo guarde sin redondearlo a cero.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a preparar pruebas de rendimiento para subproductos de cocina.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, el registro y guardado funcionaron perfectamente.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de pantalla web mostrando Prueba1 con 0.05 kg y su consulta en pgAdmin (SELECT codigo, nombre, unidad, presentacion FROM producto WHERE codigo = 'AB-003';).

## Daily 2 — Martes 07 de Octubre: Formulación de Subproductos de Cocina

Historia de Usuario Asociada: HU-04B: Subproductos de Producción (SP-XXXX)

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Creé la tabla subproducto y programé la generación automática del correlativo con prefijo SP- (ej. SP-0001) con su rendimiento.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a programar la función matemática de conversión decimal para recetas de platos finales.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la estructura relacional de subproductos quedó validada.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura en pgAdmin ejecutando: SELECT id_subproducto, codigo, nombre, rendimiento FROM subproducto LIMIT 5;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Diseñé la vista de Subproductos (SubproductsPage.tsx) con su modal para que el cocinero elija qué insumos componen cada salsa o jarabe.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a actualizar el editor de recetas de carta.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, el listado de subproductos carga de forma fluida.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de pantalla en la web en Recetas y producción ➡️ Subproductos.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Verifiqué que al formular una salsa BBQ de prueba, el sistema sume los insumos en kilos y calcule el rendimiento total preparado.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a probar qué ocurre al ingresar ingredientes en gramos en recetas de platos.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del formulario web de un subproducto con sus ingredientes asociados o su registro en pgAdmin.

## Daily 3 — Miércoles 08 de Octubre: Recetas de Carta y Conversión Decimal (g y mL)

Historia de Usuario Asociada: HU-08: Fichas Técnicas de Recetas con Conversión Decimal

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Programé la función en Python (units.py) con tipo Decimal para convertir automáticamente gramos a kilos y mililitros a litros a 3 decimales.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a estructurar la homologación de categorías por proveedor.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la fórmula se ajustó correctamente.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del archivo units.py en VS Code mostrando la función matemática con tipo Decimal.

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Actualicé el editor de recetas (RecipeEditor.tsx) para permitir que el cocinero ingrese ingredientes fraccionados en gramos y mililitros.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a diseñar los checkboxes de categorías en la pantalla de proveedores.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la pantalla web en Recetas y producción ➡️ Recetas, editando la ficha técnica de un plato.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Hice pruebas ingresando 50 gramos de carne y 200 mililitros de salsa en una receta, validando que el sistema no lo tome como kilos completos.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a probar las restricciones de proveedores.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la API respondió 200 OK.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de petición de prueba en Postman o pantalla de receta guardada con insumos fraccionados.

## Daily 4 — Jueves 09 de Octubre: Homologación de Proveedores y Categorías

Historia de Usuario Asociada: HU-04: Proveedores por Categorías Asignadas

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Creé la tabla proveedor_categoria (20261010_proveedor_categorias.sql) y programé la validación para impedir compras de insumos ajenos al giro del proveedor.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a revisar las llaves foráneas y consolidar la base de datos de la primera semana.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la relación quedó normalizada.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura en pgAdmin: SELECT p.nombre, c.nombre FROM proveedor_categoria pc JOIN proveedor p USING(id_proveedor) JOIN categoria_producto c USING(id_categoria) LIMIT 5;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Agregué el selector de casillas de verificación (checkboxes) en la pantalla de proveedores (SuppliersPage.tsx) para marcar las categorías autorizadas.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a revisar que las pantallas de catálogo se adapten a tablets.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del formulario de Proveedores mostrando el bloque 'Categorías que atiende' con casillas de verificación.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Probé asignarle la categoría ABARROTE al proveedor pepito y validé que el sistema bloquee si se intenta comprarle lúpulo cervecero.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a generar un respaldo consolidado de la base de datos de la primera semana.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la lista de proveedores en la web mostrando a pepito con su categoría asociada.

## Daily 5 — Viernes 10 de Octubre: Consolidación de Almacén y Backup General

Historia de Usuario Asociada: HU-05: Consulta de Stock Actual y Consistencia de Inventario

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Revisé todo el esquema de inventario, asegurando la consistencia de las Foreign Keys y evitando registros huérfanos.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a estructurar las tablas de pedidos y comandas de salón.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la base de datos quedó íntegra.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura en pgAdmin: SELECT conname, conrelid::regclass FROM pg_constraint WHERE contype = 'f' LIMIT 8;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Verifiqué el diseño responsivo de catálogos y proveedores en modo tablet (usando F12 del navegador).

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a maquetar la interfaz táctil de comanda para mozos.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del navegador usando las herramientas de desarrollador (F12) en modo emulación tablet mostrando el catálogo.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Ejecuté una revisión general y generé el respaldo oficial de la base de datos (barbarito_completa_20261010.backup).

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Voy a preparar los casos de prueba para el módulo de atención en salón.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, respaldo guardado con éxito.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del archivo físico barbarito_completa_20261010.backup en el explorador de archivos de Windows o GitHub.

## Daily 6 — Lunes 13 de Octubre: Punto de Venta en Salón (Mesas y Comandas)

Historia de Usuario Asociada: HU-16: Comandas por Mesa y HU-18: Plano de Mesas

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Diseñé el modelo relacional de comandas de salón (comanda, comanda_item, mesa).

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Participar en la sesión de refinamiento del Product Backlog para ordenar las historias de salón.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura en pgAdmin: SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'comanda_item' LIMIT 8;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Maqueté los botones táctiles de la comanda de salón (SalonOrderPage.tsx) con categorías de carta para pedidos rápidos de mozos.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Participar en la redefinición del backlog para detallar las promociones de barra libre.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la pantalla de comanda táctil con los botones de categorías y platos.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Armé una matriz de casos de prueba para simular mesas pidiendo platos a la carta y bebidas en simultáneo.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Actualizar el tablero Kanban con los requerimientos que surjan del refinamiento.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la matriz de pruebas funcionales para pedidos de salón en Excel o Notion.

## Daily 7 — Miércoles 15 de Octubre: ⭐ Redefinición del Backlog y Barra Libre S/. 0.00

Historia de Usuario Asociada: Proceso 10.3: Redefinición del Product Backlog y HU-17: Barra Libre

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Participé en la sesión de Redefinición del Product Backlog (Proceso 10.3). Programé el script SQL (20261016_promociones_reposicion_salon.sql) con la columna es_reposicion para registrar rondas de barra libre a costo de S/. 0.00.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Conectar el cobro de la cuenta con el descuento automático de barriles en almacén.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, tras redefinir el Backlog el alcance de salón quedó claro.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del script 20261016_promociones_reposicion_salon.sql mostrando ALTER TABLE comanda_item ADD COLUMN es_reposicion BOOLEAN DEFAULT FALSE;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Participé en la redefinición del Backlog y diseñé el botón interactivo 'Reponer bebida gratis (S/. 0.00)' dentro de la mesa activa en la comanda.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Diseñar el comprobante de venta visual en formato SVG.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la comanda de mesa mostrando el botón de reposición gratuita de cerveza a S/. 0.00.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Actualicé el tablero Kanban moviendo las nuevas Historias de Salón redefinidas (HU-16 y HU-17) al Sprint Backlog activo.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Realizar una prueba de cobro de mesa con rondas de reposición gratuita.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del tablero Kanban (Jira/Trello/GitHub) mostrando las historias redefinidas agregadas.

## Daily 8 — Viernes 17 de Octubre: Cobro de Cuenta y Descuento de Barriles por Receta

Historia de Usuario Asociada: HU-17: Cobro y Descarga de Stock y HU-08: Explosión de Recetas

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Implementé la función en Python (salon_payments.py) que ejecuta la explosión de recetas y descuenta de inmediato los mililitros consumidos en producto_stock_local.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Actualizar las direcciones y códigos oficiales de las 4 tiendas físicas de Barbarian.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la transacción se ejecuta de forma atómica.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la función de cobro en salon_payments.py ejecutando el descuento de inventario en VS Code.

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Diseñé el comprobante de venta visual en formato SVG mostrando el desglose del consumo de la mesa y las rondas a costo cero.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Colocar el selector de tiendas en la barra superior (Navbar).

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del ticket visual de pago emitido en pantalla mostrando la cuenta de salón cerrada.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Cobré una mesa con barra libre y verifiqué en la pantalla de Stock que el saldo del barril de cerveza disminuyera en exactamente 1.419 Litros (3 vasos servidos).

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Preparar las pruebas de transferencias de mercadería entre sedes.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, el stock restó los litros exactos.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la pantalla de Stock antes y después de pagar demostrando el descuento del barril.

## Daily 9 — Lunes 20 de Octubre: Sedes Oficiales (TDA-001 a 004) y Transferencias

Historia de Usuario Asociada: HU-08B: Transferencias entre Sedes y HU-04C: Gestión de Tiendas

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Ejecuté el script SQL (20261020_direcciones_locales.sql) actualizando los códigos oficiales (TDA-001 Miraflores, TDA-002 Barranco, TDA-003 Sheraton, TDA-004 Santa Anita) y sus direcciones físicas.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Programar las validaciones de límites de stock (mínimo y máximo) por tienda.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, las 4 sedes quedaron normalizadas.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura en pgAdmin: SELECT id_local, codigo, nombre, direccion, activo FROM local ORDER BY id_local ASC;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Actualicé el Navbar para mostrar la tienda activa seleccionada y construí la pantalla de tiendas (StoresPage.tsx).

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Diseñar la pantalla de Límites de Stock para que los gerentes ajusten sus umbrales.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de pantalla de Tiendas mostrando las 4 sedes registradas.

Dev 3 (Pruebas y Control de Calidad):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Probé el formulario de transferencias entre sedes, simulando un préstamo de insumos desde Miraflores hacia Barranco en estado 'En tránsito'.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Probar los límites de stock y preparar el despliegue final a producción.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, el stock en tránsito quedó reflejado en ambas tiendas.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura del formulario de transferencias de inventario mostrando el movimiento entre sedes.

## Daily 10 — Jueves 23 de Octubre: Límites de Stock por Tienda y Salida a Producción

Historia de Usuario Asociada: HU-04C: Límites de Stock por Tienda y Cierre del Sprint (DoD)

Piero Montalvo (Dev 1 — Backend & Base de Datos):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Programé la lógica en el backend (stock_limits.py) para validar los límites de inventario en producto_stock_local, asegurando que el stock máximo sea mayor o igual al mínimo en cada sede.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Brindar soporte técnico y verificar que las consultas en la base de datos de producción respondan rápido.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, las validaciones de stock por tienda quedaron operativas.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la consulta a producto_stock_local en pgAdmin o archivo stock_limits.py: SELECT id_local, id_producto, stock_minimo, stock_maximo FROM producto_stock_local LIMIT 5;

Dev 2 (Frontend — Pantallas y Diseño):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Terminé la pantalla de Límites de Stock (StockLimitsPage.tsx), diseñando la tabla donde el gerente de cada tienda edita sus mínimos y máximos, y agregué las etiquetas visuales de alerta en rojo y ámbar.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Revisar con el equipo los últimos detalles de la interfaz para la entrega final al Product Owner.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno, la pantalla permite actualizar los umbrales de cada sucursal con un solo clic.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de la pantalla de Límites de Stock en la web mostrando los campos de stock mínimo y máximo.

Dev 3 (Pruebas y Nube — Despliegue Final):

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión?
Probé la configuración de límites de stock simulando un insumo por debajo del mínimo para verificar que el sistema dispare la alerta visual de reposición.

2. ¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión?
Como última acción del Sprint, ejecuté el despliegue final a producción: levanté el backend en Render con Gunicorn, desplegué la web en Vercel con las rutas configuradas en vercel.json y realicé la prueba final de humo (Smoke Testing) en la URL pública.

3. ¿Qué impedimentos u obstáculos estoy enfrentando en la actualidad?
Ninguno. El sistema completo se encuentra 100% operativo en internet y el Sprint concluyó con éxito total.

📸 Captura / Evidencia requerida: Captura de pantalla de la aplicación web navegando en internet en el dominio público de Vercel con el mensaje 'Sistema conectado' en verde.