PRODUCT BACKLOG: TARJETAS DE HISTORIAS DE USUARIO

Barbarian Inventory — Clasificación de Historias Hechas vs Faltantes

A continuación se presenta el catálogo completo de Historias de Usuario estructuradas en orden lógico de negocio: Seguridad y Accesos, Catálogos y Recetas, Stock e Inventarios, Compras y Recepciones, Movimientos y Logística, Salón y Ventas, y Auditoría. Cada tarjeta incluye la indicación explícita de si ya se encuentra IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA (Hecha) o si corresponde a una historia PENDIENTE DE DESARROLLO (Falta hacer).

| Estado | Cantidad de Historias | Story Points |
| --- | --- | --- |
| ✅ IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA (HECHAS) | 19 Historias de Usuario | 112 SP |
| ⏳ PENDIENTES DE DESARROLLO (FALTA HACER) | 4 Historias de Usuario | 26 SP |

HU-01 Iniciar sesión y cargar el menú autorizado

| Título | HU-01 ¦ Iniciar sesión y cargar el menú autorizado ¦ 5 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Seguridad · Crítica |
| Dependencias | Usuarios activos, perfiles, permisos y opciones de menú configurados |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión y visualizar únicamente las opciones habilitadas para mi perfil para acceder de forma segura a las funciones que me corresponden.

Valor: Acceder de forma segura a las funciones que me corresponden.

Base funcional: API /api/auth/login, /api/auth/me y permisos por opción de menú (LoginPage.tsx).

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que el usuario, su perfil y su cuenta están activos, cuando ingresa un correo y una contraseña válidos, entonces el sistema devuelve una sesión válida, sus datos de usuario y el menú permitido.

☐ Dado que las credenciales son incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema responde con un mensaje genérico y no revela si el correo existe.

☐ Dado que el usuario o su perfil está inactivo, cuando intenta autenticarse, entonces el acceso es rechazado y no se crea una sesión.

☐ Dado que un usuario autenticado intenta ejecutar una acción sin permiso, cuando invoca la operación, entonces la API responde 403 y no modifica datos.

HU-02 Gestionar usuarios operativos

| Título | HU-02 ¦ Gestionar usuarios operativos ¦ 8 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Seguridad · Alta |
| Dependencias | HU-01 y matriz de perfiles gestionables |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como administrador de usuarios, quiero crear, editar, activar y desactivar usuarios dentro de los perfiles que puedo gestionar para mantener el acceso del personal actualizado y controlado.

Valor: Mantener el acceso del personal actualizado y controlado.

Base funcional: Módulo usuarios y perfil_gestion_usuario (UsersPage.tsx).

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que el administrador tiene permiso para crear el perfil seleccionado, cuando registra DNI de 8 dígitos, celular de 9 a 15 dígitos, correo válido y contraseña de al menos 8 caracteres, entonces el usuario se crea con el perfil indicado.

☐ Dado que el DNI o correo ya está registrado, cuando se intenta crear o editar el usuario, entonces el sistema rechaza la operación con conflicto y conserva los datos existentes.

☐ Dado que el administrador no puede gestionar el perfil objetivo, cuando intenta crearlo, editarlo o asignarlo, entonces la API responde 403.

☐ Dado que un administrador intenta desactivar su propia cuenta, cuando confirma la acción, entonces el sistema la rechaza y registra únicamente los cambios de usuario permitidos en auditoría.

HU-02B Acceso rápido al salón mediante PIN operativo

| Título | HU-02B ¦ Acceso rápido al salón mediante PIN operativo ¦ 5 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Salón · Seguridad |
| Dependencias | HU-01 y asignación de perfil Mesero/Bartender |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como mesero o bartender, quiero iniciar sesión en el salón mediante un PIN numérico de 4 dígitos para acceder rápidamente a la atención de mesas sin escribir contraseñas largas en la pantalla del bar.

Valor: Agilidad y rapidez en la toma de pedidos durante la atención al cliente.

Base funcional: API /api/salon/login, SalonAccess.tsx y SalonPinDialog.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado un usuario con puesto Mesero o Bartender y PIN asignado, cuando ingresa su sede y PIN correcto, entonces el sistema genera una sesión de salón temporal de 2 horas.

☐ Dado que se ingresa un PIN erróneo más de 3 veces consecutivas, entonces la API bloquea temporalmente los intentos por seguridad.

☐ Dado que el administrador edita un usuario, cuando ingresa un nuevo PIN de 4 dígitos, entonces se actualiza y encripta en base de datos sin guardarse en texto plano.

HU-03 Mantener categorías proveedores y productos

| Título | HU-03 ¦ Mantener categorías proveedores y productos ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Catálogos · Crítica |
| Dependencias | HU-01 y permisos de catálogo |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como responsable de catálogos, quiero crear, editar, desactivar y reactivar categorías, proveedores y productos para contar con un catálogo confiable para inventarios y compras.

Valor: Contar con un catálogo confiable para inventarios y compras.

Base funcional: API /api/catalogos y pantallas de productos, categorías y proveedores.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que los datos son válidos y no duplicados, cuando se registra una categoría, proveedor o producto, entonces se genera el registro activo y se devuelve confirmación.

☐ Dado que se edita un producto, cuando se seleccionan una categoría y un proveedor activos, entonces se guardan nombre, unidad, presentación y stock mínimo válidos.

☐ Dado que una categoría o proveedor mantiene productos activos, cuando se solicita desactivarlo, entonces el sistema exige reasignar o desactivar primero sus dependencias.

☐ Dado que se desactiva o reactiva un registro, cuando se envía un motivo de al menos 10 caracteres, entonces se cambia el estado y se registra la actividad del usuario.

HU-04 Consultar catálogos de carta y producción

| Título | HU-04 ¦ Consultar catálogos de carta y producción ¦ 3 SP ¦ COULD |
| --- | --- |
| Story Points | 3 |
| Prioridad | Could |
| Etiquetas | Carta y producción · Media |
| Dependencias | HU-01 y datos maestros cargados |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como usuario operativo, quiero consultar categorías de carta, presentaciones, menajes, subproductos, grupos de salsa, recetas y promociones para conocer la composición operativa asociada a los insumos.

Valor: Conocer la composición operativa asociada a los insumos.

Base funcional: Módulos carta, producción, recetas y promociones.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que el usuario tiene permiso de consulta, cuando abre un catálogo, entonces visualiza los registros activos con sus relaciones principales.

☐ Dado que una presentación tiene receta o grupo de salsa, cuando se consulta su detalle, entonces se muestran componentes, cantidades y unidades disponibles.

☐ Dado que existe una promoción con horario, cuando se consulta, entonces se muestran precio, intervalo horario, grupos y opciones configuradas.

☐ Dado que el perfil no tiene permiso para una opción, cuando intenta consultar su API, entonces recibe 403 y no obtiene el catálogo.

HU-04B Formulación de subproductos de producción

| Título | HU-04B ¦ Formulación de subproductos de producción ¦ 5 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Producción · Media |
| Dependencias | HU-03 y HU-04 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como jefe de cocina o maestro cervecero, quiero formular subproductos (jarabes, salsas cocinadas, premezclas) con sus insumos de inventario y rendimiento para utilizarlos como ingredientes en recetas finales.

Valor: Estandarización y control de costos de preparaciones intermedias.

Base funcional: API /api/produccion/subproductos y SubproductsPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que se registra un nuevo subproducto, entonces el sistema genera automáticamente el código correlativo SP-XXXX.

☐ Dado que se agregan ingredientes de inventario, cuando se guardan cantidades y rendimiento, entonces se calculan las equivalencias correspondientes.

☐ Dado que un subproducto está vinculado como ingrediente en una receta de carta activa, cuando se intenta desactivar, entonces el sistema rechaza la operación.

HU-04C Configuración de límites de stock por tienda

| Título | HU-04C ¦ Configuración de límites de stock por tienda ¦ 5 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Catálogos · Alta |
| Dependencias | HU-03 y perfil Gerente |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como gerente de tienda, quiero configurar el stock mínimo y máximo de cada producto exclusivamente para mi local para adaptar el abastecimiento al volumen de ventas de mi sede.

Valor: Gestión descentralizada y precisa de niveles de inventario por sede.

Base funcional: API /api/catalogos/limites-stock y StockLimitsPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado un usuario con perfil Gerente (ID 2), cuando accede a límites de stock, entonces puede editar el mínimo y máximo de su sede activa.

☐ Dado que se ingresan valores de stock, cuando se confirma, entonces el sistema valida que el stock máximo sea mayor o igual al mínimo.

☐ Dado que se guardan los límites, cuando finaliza la transacción, entonces se actualiza la tabla producto_stock_local sin alterar los límites de otras tiendas.

HU-05 Consultar el stock actual

| Título | HU-05 ¦ Consultar el stock actual ¦ 5 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Inventario · Crítica |
| Dependencias | HU-03 y al menos un inventario cerrado para stock calculable |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como encargado de almacén, quiero consultar existencias y su estado por producto para detectar faltantes y tomar decisiones de reposición.

Valor: Detectar faltantes y tomar decisiones de reposición.

Base funcional: API /api/inventarios/stock y StockPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que existe un último conteo cerrado, cuando se consulta el stock, entonces el sistema calcula stock actual como conteo más recepciones y entradas posteriores menos salidas posteriores.

☐ Dado que un producto no tiene conteo cerrado, cuando se consulta el stock, entonces se muestra como SIN_CONTEO y no se inventa una existencia igual a cero.

☐ Dado que el stock calculado se compara con el stock mínimo, cuando se carga la lista, entonces cada producto aparece como DISPONIBLE, STOCK_BAJO o AGOTADO según corresponda.

☐ Dado que hay varios productos, cuando el usuario busca o filtra por categoría en la pantalla, entonces la lista y el resumen reflejan el subconjunto visible sin alterar los datos.

HU-06 Realizar el inventario diario

| Título | HU-06 ¦ Realizar el inventario diario ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Inventario · Crítica |
| Dependencias | HU-03 y HU-01 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como encargado de almacén, quiero iniciar, guardar y cerrar el conteo físico diario para establecer una base confiable para el stock del restaurante.

Valor: Establecer una base confiable para el stock del restaurante.

Base funcional: API /api/inventarios/actual e InventoryPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que no existe otro inventario abierto, cuando el usuario elige hoy o ayer antes de las 9:00 a. m. hora de Lima, entonces el sistema inicia un único inventario para esa fecha.

☐ Dado que el inventario está abierto, cuando se guardan conteos no negativos de productos activos y sin duplicados, entonces el progreso queda en BORRADOR o INCOMPLETO y se actualiza el porcentaje de avance.

☐ Dado que el borrador alcanza las 9:00 a. m. del día siguiente, cuando el usuario intenta recuperarlo o guardarlo, entonces el sistema elimina el progreso vencido e informa la expiración.

☐ Dado que el inventario permanece abierto, cuando el usuario lo cierra, entonces se registra el estado CERRADO, la cantidad contada, los pendientes y la actividad del responsable.

HU-06B Control de jornadas operativas y mix de ventas nocturno

| Título | HU-06B ¦ Control de jornadas operativas y mix de ventas nocturno ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Inventario · Operativo |
| Dependencias | HU-05 y ventas de salón |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como administrador de tienda, quiero abrir y cerrar jornadas operativas que resistan la atención de madrugada pasada la medianoche para analizar las ventas por franja horaria sin partirlas en dos días.

Valor: Consistencia contable en atención nocturna de bares y restaurantes.

Base funcional: API /api/inventario-operativo y OperationalPage.tsx (DayPanel y MixPanel).

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que la atención del bar se extiende de madrugada, cuando se consulta la jornada, entonces agrupa todos los pedidos y cobros hasta el cierre manual.

☐ Dado que existen mesas con comandas abiertas, cuando se intenta cerrar la jornada, entonces el sistema exige resolverlas antes de proceder.

☐ Dado que la jornada está cerrada, cuando se abre el Mix de ventas, entonces se visualizan los gráficos de consumo y ranking de platos/cervezas por franja horaria.

HU-06C Asignación y conteo físico por puesto de trabajo

| Título | HU-06C ¦ Asignación y conteo físico por puesto de trabajo ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Inventario · Operativo |
| Dependencias | HU-06B |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como gerente de tienda, quiero asignar listas de conteo físico a los puestos de trabajo (Cocina, Barra, Salón) para que el personal cuente solo lo que le corresponde y el sistema calcule el Real vs Teórico.

Valor: Distribución eficiente del trabajo de inventario en el equipo operativo.

Base funcional: OperationalPage.tsx (CountsPanel y AssignmentsPanel).

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado el panel de asignación, cuando el gerente marca qué insumos cuenta Cocina, Barra o Almacén, entonces se guarda la plantilla por sede.

☐ Dado que un mesero o cocinero abre la pantalla de conteos, entonces visualiza únicamente los insumos asignados a su puesto activo.

☐ Dado que finaliza el conteo, cuando el gerente revisa, entonces el sistema muestra la comparativa Real vs Teórico y permite registrar justificaciones.

HU-07 Conciliación y justificación de discrepancias de inventario

| Título | HU-07 ¦ Conciliación y justificación de discrepancias de inventario ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Inventario · Control |
| Dependencias | HU-05 y HU-06 |
| Estado | ⏳ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER) |

Descripción

Como jefe de tienda o auditor, quiero conciliar el inventario físico cerrado contra el stock teórico del sistema y registrar justificaciones por cada descuadre para auditar mermas ocultas y desvíos.

Valor: Control de mermas, detección de pérdidas y auditoría de costos.

Base funcional: Módulo de Conciliación y Ajustes de Auditoría.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado un inventario cerrado, cuando se ejecuta la conciliación, entonces el sistema calcula la diferencia física vs teórica, el porcentaje de desvío y el costo monetario.

☐ Dado que un insumo presenta una diferencia superior a la tolerancia permitida (5%), cuando se intenta cerrar la revisión, entonces el sistema exige un motivo justificado obligatorio.

☐ Dado que se aprueba la conciliación, cuando el supervisor confirma, entonces se genera un ajuste formal en stock y se registra en auditoría.

HU-15B Kardex y trazabilidad histórica por producto

| Título | HU-15B ¦ Kardex y trazabilidad histórica por producto ¦ 8 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Inventario · Trazabilidad |
| Dependencias | HU-05 y HU-08 |
| Estado | ⏳ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER) |

Descripción

Como auditor o encargado de compras, quiero consultar la ficha cronológica (Kardex) de un insumo para auditar cada entrada, salida, recepción y saldo resultante en un rango de fechas.

Valor: Trazabilidad completa e inalterable de cada gramo o mililitro en almacén.

Base funcional: Módulo de Kardex Valorizado.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que se selecciona un producto y un rango de fechas, cuando se consulta, entonces se listan cronológicamente todas las operaciones que afectaron su existencia.

☐ Dado un registro del listado, cuando se revisa, entonces muestra fecha, documento de referencia, tipo de movimiento, cantidad entrante/saliente y saldo final resultante.

☐ Dado que el usuario hace clic sobre el documento origen (factura o guía), entonces el sistema abre el detalle del registro asociado.

HU-09 Obtener un pedido de compra sugerido

| Título | HU-09 ¦ Obtener un pedido de compra sugerido ¦ 5 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Compras · Alta |
| Dependencias | HU-05 y definición aprobada del período de consumo |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como responsable de compras, quiero consultar cantidades sugeridas según consumo, stock y presentación para preparar la reposición con una base cuantitativa.

Valor: Preparar la reposición con una base cuantitativa.

Base funcional: API /api/ordenes-compra/pedido-sugerido y PurchaseOrderPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que existe consumo calculable, cuando se solicita la sugerencia, entonces el sistema aplica un margen de 20 por ciento y resta el stock disponible.

☐ Dado que la necesidad neta es positiva, cuando se convierte a la presentación de compra, entonces la cantidad se redondea por paquetes usando 0.5 como umbral.

☐ Dado que el stock cubre la necesidad o no existe consumo positivo, cuando se genera la sugerencia, entonces el producto no aparece con una compra mayor que cero.

☐ Dado que un producto, categoría o proveedor está inactivo, cuando se genera el pedido sugerido, entonces dicho producto queda excluido.

HU-10 Crear y enviar una orden de compra

| Título | HU-10 ¦ Crear y enviar una orden de compra ¦ 5 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Compras · Crítica |
| Dependencias | HU-03 y opcionalmente HU-09 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como responsable de compras, quiero seleccionar productos y registrar una orden como borrador o enviada para formalizar el abastecimiento y dar seguimiento a lo solicitado.

Valor: Formalizar el abastecimiento y dar seguimiento a lo solicitado.

Base funcional: API /api/ordenes-compra y PurchaseOrderPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que el usuario abre el formulario, cuando carga los datos, entonces visualiza productos activos con categoría, proveedor, unidad, presentación, stock mínimo y stock actual.

☐ Dado que agrega al menos un producto activo, sin duplicados y con cantidad mayor que cero, cuando guarda, entonces se genera un código único de orden.

☐ Dado que selecciona GUARDAR_BORRADOR, cuando confirma, entonces la orden queda en BORRADOR; si selecciona ENVIAR, queda en ENVIADA con fecha de registro.

☐ Dado que la orden se crea, cuando finaliza la transacción, entonces se guardan todos los detalles y la actividad o se revierte todo si ocurre un error.

HU-11 Registrar recepciones parciales o totales

| Título | HU-11 ¦ Registrar recepciones parciales o totales ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Recepciones · Crítica |
| Dependencias | HU-10 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como receptor de mercadería, quiero registrar los productos recibidos contra una orden enviada para actualizar el abastecimiento y las cantidades pendientes.

Valor: Actualizar el abastecimiento y las cantidades pendientes.

Base funcional: API /api/recepciones/pendientes y PendingReceiptsPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que una orden está ENVIADA o en RECEPCION_PARCIAL, cuando el usuario consulta pendientes, entonces visualiza productos, proveedores y cantidades solicitadas, recibidas y pendientes.

☐ Dado que ingresa proveedor, factura, fecha y al menos un producto, cuando registra cantidades positivas que no superan lo pendiente, entonces se crea la recepción.

☐ Dado que la misma factura ya existe para el proveedor, cuando se intenta guardar, entonces el sistema rechaza el duplicado y no modifica la orden.

☐ Dado que se registra una recepción, cuando se recalcula el avance total, entonces la orden queda ENVIADA, RECEPCION_PARCIAL o RECEPCIONADA según las cantidades acumuladas.

HU-12 Anulación y cierre anticipado de órdenes de compra

| Título | HU-12 ¦ Anulación y cierre anticipado de órdenes de compra ¦ 5 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Compras · Control |
| Dependencias | HU-10 y HU-11 |
| Estado | ⏳ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER) |

Descripción

Como responsable de compras, quiero anular órdenes erróneas o marcar como cerradas incompletas aquellas donde el proveedor no entregará el saldo restante para liberar compromisos y limpiar la bandeja de pendientes.

Valor: Depuración de compromisos de compra y limpieza operativa de recepciones.

Base funcional: Bandeja de Historial de Órdenes de Compra.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que una orden está ENVIADA y no tiene recepciones, cuando el usuario confirma la anulación con motivo, entonces pasa a estado CANCELADA.

☐ Dado que una orden está en RECEPCION_PARCIAL y el proveedor confirma que no enviará el saldo, cuando se confirma el cierre, entonces pasa a CERRADA_INCOMPLETA.

☐ Dado que una orden pasa a CERRADA_INCOMPLETA, cuando se actualiza la bandeja de pendientes de recepción, entonces los ítems no recibidos se retiran automáticamente.

HU-13 Consultar y corregir recepciones

| Título | HU-13 ¦ Consultar y corregir recepciones ¦ 8 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Recepciones · Alta |
| Dependencias | HU-11 y permiso editar |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como responsable autorizado, quiero consultar facturas recibidas y corregir errores con trazabilidad para mantener consistentes la recepción, la orden y el stock.

Valor: Mantener consistentes la recepción, la orden y el stock.

Base funcional: Historial y corrección de recepciones (ReceptionHistoryPage.tsx).

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que se define un rango válido y opcionalmente un proveedor, cuando se consulta el historial, entonces se listan las recepciones coincidentes con su orden y estado.

☐ Dado que se abre una recepción, cuando se consulta su detalle, entonces se muestran factura, fecha, proveedor, productos y cantidades recibidas.

☐ Dado que se corrige una recepción permitida, cuando se indica motivo, observación y valores válidos, entonces se guarda la diferencia y se conserva la información anterior en el historial.

☐ Dado que una corrección cambia cantidades, cuando se confirma, entonces el sistema recalcula el estado de la orden y registra al responsable de la modificación.

HU-17P Exportación formal de orden de compra en PDF

| Título | HU-17P ¦ Exportación formal de orden de compra en PDF ¦ 5 SP ¦ COULD |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Could |
| Etiquetas | Compras · Reportes |
| Dependencias | HU-10 |
| Estado | ⏳ PENDIENTE DE DESARROLLO (FALTA HACER) |

Descripción

Como responsable de compras, quiero descargar la orden de compra en formato PDF con membrete oficial y detalle de insumos para enviarla formalmente al proveedor por correo o WhatsApp.

Valor: Formalización comercial del abastecimiento con proveedores.

Base funcional: Generador de documentos en PurchaseOrderHistoryPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que una orden está en estado ENVIADA, cuando se hace clic en 'Descargar PDF', entonces el sistema genera el documento formateado.

☐ Dado el PDF generado, cuando se visualiza, entonces incluye el logotipo de Barbarian, código de orden, datos del proveedor, tabla de insumos y espacio para firma.

☐ Dado que se descarga el archivo, cuando se guarda, entonces adopta un nombre estándar como OC-2026-0042.pdf.

HU-08 Registrar movimientos extraordinarios de inventario

| Título | HU-08 ¦ Registrar movimientos extraordinarios de inventario ¦ 5 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Movimientos · Crítica |
| Dependencias | HU-03 y HU-05 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como encargado de almacén, quiero registrar entradas y salidas que no provienen de una recepción de compra para mantener el stock alineado con préstamos, mermas, devoluciones y reposiciones.

Valor: Mantener el stock alineado con préstamos, mermas, devoluciones y reposiciones.

Base funcional: API /api/movimientos y RegisterMovementPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que se selecciona un motivo válido, cuando se registra el movimiento, entonces el sistema determina automáticamente si es ENTRADA o SALIDA.

☐ Dado que el motivo es préstamo recibido o entregado, cuando se guarda, entonces exige un local relacionado y rechaza un proveedor.

☐ Dado que el motivo es devolución o reposición de proveedor, cuando se guarda, entonces exige un proveedor activo; para merma no acepta local ni proveedor.

☐ Dado que se envían productos activos, únicos y con cantidades mayores que cero, cuando se confirma, entonces se genera un código, se guardan cabecera y detalle y se registra la actividad.

HU-08B Seguimiento de transferencias y préstamos entre sedes

| Título | HU-08B ¦ Seguimiento de transferencias y préstamos entre sedes ¦ 5 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Movimientos · Logística |
| Dependencias | HU-08 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como encargado de almacén, quiero hacer seguimiento a los préstamos de insumos enviados a otro local para confirmar su recepción en destino y controlar las devoluciones pendientes.

Valor: Control de insumos en tránsito y consistencia de existencias entre sucursales.

Base funcional: API /api/movimientos y MovementTrackingPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que se registra un préstamo entregado, cuando se despacha, entonces el stock de origen se descuenta de inmediato y queda en estado PENDIENTE.

☐ Dado que el local de destino abre la pantalla de seguimiento, cuando pulsa 'Aceptar', entonces se registra la entrada en su inventario.

☐ Dado que se realiza la devolución de un préstamo, cuando se confirma, entonces permite registrar reintegros parciales o totales asociados a la transferencia original.

HU-18 Configuración visual del plano de mesas del salón

| Título | HU-18 ¦ Configuración visual del plano de mesas del salón ¦ 5 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 5 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Salón · Configuración |
| Dependencias | HU-01 y perfil Gerente |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como gerente de tienda, quiero configurar la distribución de mesas y barra en un editor visual interactivo para que el mapa en pantalla refleje la distribución física real del restaurante.

Valor: Flexibilidad operativa para adaptar el software a los cambios físicos del salón.

Base funcional: API /api/salon/layout y SalonLayoutPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado un usuario con perfil Gerente, cuando ingresa a opciones de salón, entonces puede mover mesas y barra con arrastrar y soltar (drag & drop).

☐ Dado que se ajustan las posiciones y dimensiones, cuando se guarda, entonces se persiste la configuración en formato JSON por sede.

☐ Dado que una mesa mantiene comensales o pedidos activos, cuando se intenta eliminar del plano, entonces el sistema bloquea la acción.

HU-16 Registro de comandas y pedidos por mesa

| Título | HU-16 ¦ Registro de comandas y pedidos por mesa ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Salón · Ventas |
| Dependencias | HU-04 y HU-18 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como mesero, quiero seleccionar una mesa en el plano y registrar los platos, bebidas y salsas solicitadas para enviar la comanda a cocina y barra.

Valor: Atención rápida y reducción de errores en la toma de pedidos.

Base funcional: API /api/salon/orders y SalonOrderPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que el mozo toca una mesa libre, cuando ingresa al pedido, entonces visualiza la carta con categorías y productos activos.

☐ Dado que se agrega un plato con salsas opcionales, cuando se selecciona, entonces el sistema valida las cantidades permitidas y comentarios de preparación.

☐ Dado que la mesa ya tiene comanda enviada, cuando los clientes piden otra ronda, entonces permite realizar envíos adicionales acumulativos sin sobrescribir lo previo.

HU-17 Cobro de comanda y descarga automática de inventario por receta

| Título | HU-17 ¦ Cobro de comanda y descarga automática de inventario por receta ¦ 8 SP ¦ MUST |
| --- | --- |
| Story Points | 8 |
| Prioridad | Must |
| Etiquetas | Salón · Cobros |
| Dependencias | HU-16 y HU-05 |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como cajero o administrador de salón, quiero cobrar una mesa (efectivo/tarjeta), emitir el comprobante y que el sistema descuente de almacén los insumos utilizados según sus recetas.

Valor: Cierre de cuenta formal y descuento automático del stock en tiempo real.

Base funcional: API /api/salon/payments y SalonPaymentPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que se solicita pagar una mesa, cuando se ingresa el método de pago (efectivo o tarjeta), entonces se registra el cobro y se emite el comprobante visual en SVG.

☐ Dado que el cliente solicita Boleta o Factura, cuando se ingresa DNI o RUC, entonces se valida el formato y se asocia al comprobante emitido.

☐ Dado que se confirma el cobro, cuando finaliza la transacción, entonces el sistema ejecuta la explosión de recetas y descuenta de inmediato los insumos de inventario (VENTA_SALON).

HU-14 Consultar la actividad de usuarios

| Título | HU-14 ¦ Consultar la actividad de usuarios ¦ 3 SP ¦ SHOULD |
| --- | --- |
| Story Points | 3 |
| Prioridad | Should |
| Etiquetas | Auditoría · Alta |
| Dependencias | HU-01 y permiso consultar auditoría |
| Estado | ✅ IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA |

Descripción

Como supervisor o auditor, quiero revisar las acciones relevantes ejecutadas en el sistema para investigar cambios y verificar responsabilidades.

Valor: Investigar cambios y verificar responsabilidades.

Base funcional: API /api/actividades y ActivityPage.tsx.

Checklist Criterios de aceptación

☐ Dado que el usuario tiene permiso de auditoría, cuando solicita actividades, entonces recibe los eventos más recientes con usuario, módulo, acción, registro afectado, descripción y fecha.

☐ Dado que se indica un límite válido, cuando se consulta, entonces la respuesta respeta el máximo configurado por el servicio.

☐ Dado que ocurre una operación registrada como inicio de sesión, creación, edición, cierre, revisión o corrección, cuando la transacción finaliza, entonces se crea la actividad asociada al responsable.

☐ Dado que el perfil no tiene permiso, cuando intenta consultar actividades, entonces la API responde 403 y no expone eventos.